# 《实验史记·马刀行》技术报告

版本：1.1（2026-09-15） · 形态：单文件 HTML 网页游戏（双击即玩，零依赖）

前作：《实验史记·马刀风云》（回合制马刀战棋）、《实验史记·春秋笔》（校园探索+社交+撰史）

本作定位：马刀开放世界版 —— 校园箱庭做壳，马刀风云的战棋做全部战斗内核，剧情架构由「章节×时段×行动点」重构为任务驱动的自由开放世界。

1.1 变更摘要：废除时间线门控（章节改由主线驱动）、立传降级为可选支线、新增开局难度入口与任务指引、修复 5 处 const 全局判活失效的静默 bug。

# 1. 项目目标与总体架构

用户需求：把"马刀"做成开放世界游戏；开放世界参考第二个游戏（春秋笔）；探索到不同地方进入不同支线、发生战斗；战斗机制即马刀（第一个游戏的猜拳战棋），主流玩法就是马刀；剧情参考第二个游戏。

采用双基座融合策略，而非重写：

┌────────────────────────── 融合层（本项目新写 ~3000 行）─────────────────────────┐

│  quests.js 主线9节+支线7条+难度表   blades.js 刀谱成长                          │

│  battle-ui.js 战斗覆盖层   main.js 择难度/约战/结算/锦标赛/终章                  │

├────────────────────────── 世界层（春秋笔基座，剧情架构已重构）──────────────────┤

│  world.js 世界渲染·寻路·NPC调度·任务标记   engine.js 进度·资源·风险   dialog/ui  │

│  writing.js 撰史（已与主线解耦）   data/ people(34人) scenes(12景) events(68)     │

├────────────────────────── 战斗层（马刀风云整体移植）────────────────────────────┤

│  battle/engine.js 战斗引擎(DOM无关·9种剧情特则)  battle/data.js 33角色卡          │

│  config/audio/save   battle/scenes.js 剧本卷(战前/战胜/战败台词)                 │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

关键解耦决策：

1. 战斗引擎不依赖 DOM（继承马刀风云的既定设计），通过 window.SJI_UI 钩子（rpsRound/playerPhase/pickBoon/onBattleEnd/fx*）与覆盖层通信，因此可在 Node 里裸跑测试——前作 15 个引擎测试原样跑绿。

2. 世界与战斗通过两条钩子对接：世界侧调 SJI_UI.startBattle(cfg) 开战；战斗结束由 SJI_BATTLE_HOOKS.onResult(b) 计算奖励/录技/成就/任务推进并返回结算文案，onDone() 恢复世界（并消费挂起的章节里程碑卡）。两侧互不 import，靠全局命名空间（SJI_* 与世界扁平全局）天然隔离。

3. 数据驱动：加一节主线/一条支线只改 js/quests.js 的数据表；加一个可约战 NPC = 在 people.js 有社交数据 + 在 battle/data.js 有战斗卡，约战按钮与首战剧本自动生效。

4. 章节由任务推导，不由时间累积：Quests.chapterNow() 把主线完成度映射为 G.ch，Engine.syncChapter() 单向推进。旧内容只认 G.ch 阈值（协会 ≥8、刀禁期 ≥12、番外 ≥15），因此一处映射表就把"剧情进度"接回了全部既有系统。

# 2. 融合层设计

## 2.1 刀谱系统（blades.js）——白板开局 → 修炼 → 录技的成长闭环

- 白板开局：音克思初始无任何技能（技能按钮置灰"无技"），全靠买刀买马与刀击马踢作战；赢下第一场，Blades.grant 自动装备对手之技——第一技即首胜的战利品。

- 主角卡：玩家在世界里是音克思，在马刀场上也是音克思（charId yinkesi）。Blades.registerChar() 按当前胜场与修炼等级实时合成战斗卡注册进 SJI_DATA.CHARACTERS：血上限 10 + min(4, floor(wins/8)) + 修炼体魄×2。

- 录技：首次击败某角色，其技能定义（含出处注）拷贝入谱，可在面板换技出战。技能执行不逐角色硬编码——引擎新增 _execLearned() 通用执行器，按技能数据字段（dmg/push/stun/seal/apCut/heal/poison/silence/apGain/empower）与技能种类（unit/adj/raoe/self）数据驱动执行。

- 被动继承（获得角色 = 获得其全部技能）：装备谁的刀卡，其被动机制即对音克思生效。实现为引擎级 passiveOwner(u) 单一入口——装备时 Blades.applyBoons 在玩家单位上标 _learnedFrom，引擎 25 处 charId 被动判定（鲁豪刀击翻倍/头哥免疫击退/wonder 血祭两连/仙女免疫晕眩/李帆免动购刀/歆慧偶数回合+1/大师回合回血/各免死与斩杀类）统一改走该口；主动技仍走 _execLearned。基础血量不随继承（按音克思自身成长）。专项测试 test_passives.mjs 11 断言（含未装备对照与敌方不受影响对照）。

- 修炼（买道具提升自己）：七项永久强化（体魄×3/刀锋/马政/轻功/吐纳/算学/气力），零花钱购买、价格随级递增，全部映射到引擎既有增益（b_knife/b_dodge/...）注入，零新引擎概念；首购授成就「有备而来」。

- 稀有刀卡：6 张质变被动（以道代血/刀扫一片/长杆马刀/庆功之宴/班主任的偏爱/先手刀），高难试炼首通所授、每场常驻——复用马刀风云生存模式的稀有增益池，把"通关奖励"变成"角色解锁"。

- 段位：12 档（未入册 → 执刀生 → 九品…… → 马刀之神），胜场驱动。

- 战大道具：行囊中护手霜/黑棒/玉米/水壶/陀螺映射到既有增益，约战对话中择一携带，开战时注入，用后销毁。

## 2.1b 高难试炼——"难在机制，不在数值"的特则关卡

六座关卡（main.js TRIALS），按"章节 + 已胜传主 + 前置剧情"渐次解锁，关卡配置复用马刀风云原关卡地形；每一座的核心难度来自一条剧情特则（引擎级新机制，非数值放大）：

| 试炼 | 特则 | 机制与解法 |
| --- | --- | --- |
| 运动会·不怒自威 | cans 看台飞瓶 | 回合开始与敌人同行/同列者被砸 1 血——走位解法 |
| 宿舍之夜·双臭临门 | stench 鲍鱼之肆 | 回合结束相邻敌我互相腐蚀各损 1 血——贴身即换血，逼远程 |
| 九省联考·牛刀小试 | yansuan 验算 | 回合末 wonder 血量为偶数则回 1 血——伤害奇偶规划 |
| 禁闭室·疯法同囚 | suomen 锁门 | 无墙可踢，双方马踢不可用——禁用核心机制，纯刀技缠斗 |
| 二楼巡征·羚羊 | zhengshi 争食 | 场上三份饭，回合末站上者回 2 血、每份一次——地图资源争夺 |
| 终焉·本纪重演 | zhongshu 种树不绝 | 崇国每回合自动种树（≤3 株）——持续场面压力与回血口粮 |

特则全部实现在战斗引擎（run 回合开始 / _endRound 回合结束 / doHorse 动作校验），沿用既有 cfg.rule 通道，DOM 无关、可 Node 直测；战场开场战报自动播报特则，试炼面板常驻展示。专项测试 test_rules2.mjs 八项断言（含"无特则不误伤"回归）全 PASS。首通授稀有刀卡并计入成就「试炼者」；再打无赏，纯为切磋。

## 2.2 战斗覆盖层（battle-ui.js）——自 1497 行单体 UI 解耦

马刀风云的战棋渲染/HUD/输入与菜单系统耦合在 ui.js。解耦原则：保留全部引擎钩子实现，删除全部菜单。

- 保留：Canvas 渲染管线（宣纸底/砖墙/角楼旗帜/障碍地形/粒子/斩击/弹道/幽灵/暗角）、HUD 刷新、玩家阶段状态机、猜拳弹层、增益三选一、战斗内对话（打字机）、触屏适配。

- 替换：屏幕管理改为全屏覆盖层（#battle，世界循环以 window.BATTLE_ACTIVE 暂停）；结算页不再直连关卡列表，改为渲染引擎统计 + SJI_BATTLE_HOOKS.onResult 返回的奖励/史评文案；说话人解析器统一马刀剧本键（豪/铭/上/问…）与世界人物（PEOPLE_BY_ID/MINOR_FIGS）。

- 自启动：DOMContentLoaded 自绑事件（马刀原版由其 main.js 启动，本作无此文件）。

## 2.3 任务驱动的主线（quests.js）——9 节高难关 + 7 条条件支线

用户要求"完全重构剧情：开局即主线，给任务指引，满足条件进支线拿强力人物，主线都是高难关卡"。落地为 js/quests.js 的三张数据表 + 一套指引/结算逻辑：

- 难度自选（DIFFS）：四档（0.8/1.0/1.3/1.6）。难度写入战斗层设置 SJI_SAVE.settings.lastDiff，战斗引擎直接读（敌方行动点/伤害/血量/击破回血/狂攻），任务赏格同步按倍率放大——难度不是宽容度开关，而是收益与风险的同一个旋钮。开卷前弹出选择面板，之后可在设置里随时改。

- 主线 9 节（MAIN）：初执马刀 → 实验三异能者 → 操场三国刀 → 世界马刀协会 → 七班刀合流 → 刀禁令风波 → 马刀之神 → 终焉之战 → 马刀的结局。每节皆高难关卡，形态是"复用特则机制做 Boss 战"：连波（waves 三阵连战、阵间回血）、血量缩放（hpScale 0.62–1.6）、强制难度（diff: 'hard'）、以及在 §2.1b 那六条剧情特则上继续编排（dyad 二声部合唱 / uprising 起义援军 / chaos 同门相争）。

- 支线 7 条（SIDE）：触发条件是好感 / 胜场 / 战绩记录三类（cond() 纯函数判定：Engine.favorOf('dage') >= 20、(G.wins||0) >= 10、Blades.hasCard('luhao')）。完成支线解锁强力人物（进 G.roster 出战名册）或稀有刀卡。

- 点将出征（pickAndStart）：名册多于一人时，接战前弹出选择面板。音克思保有刀谱与修炼加成；他人以本卡出战，但稀有刀卡与道具按名册共享——把"解锁人物"做成真的可用，而不只是图鉴条目。

- 指引 UI：HUD 右侧 #questcard 常驻显示当前主线（名称/目标/提示）+ 可接支线 + 「前往」一键直达（跨场景传送 + 自动寻路走位）；世界地图上画出「令」（主线，金）/「刀」（支线，绿）气泡，可点击、可靠近出交互条。

- 赏格结算（complete）：零花钱/声望按难度倍率结算、稀有刀卡入谱、强力人物入册、成就「听令行事」、自动推进主线并刷新指引卡。

## 2.3b 时间线解耦——把"睡觉推进章节"换成"主线推进章节"

原架构的骨架是「17 章 × 每天 4 时段 × 行动点」：G.ch 靠睡够天数递增，事件按时段窗口出现，探索要花行动点。这与"自由开放世界"直接冲突。重构做法是把时间线降级为风味，把任务升级为骨架：

| 维度 | 原 | 现 |
| --- | --- | --- |
| 章节 G.ch | 睡够 chDef().days 天 → 下章 | Quests.chapterNow() 由主线完成度映射（m1→1、m4→8、m6→12、m9→16），Engine.syncChapter() 单向推进，只进不退 |
| 事件可见性 | e.ch + e.day + e.periods 三重门控，错过即永久错过 | 只按章过滤（e.ch === G.ch && !done），本章之事皆可亲历；已走过的章节漏掉且未收集的史料仍可打听 |
| 行动点 | 读书/听课/采访/打听皆耗 AP，不足则禁行 | spendAP() 恒真（保留接口不动调用点），HUD 原 ⚡ 位改显示主线进度 n/9 |
| 时段 | 门控风险与事件 | 纯氛围：只影响画面色调与 NPC 流动，每天随机轮换 |
| 巡查风险 | 仅上午/下午课、且教室外 | 只与地点有关（教学楼内 9%），不再限时段 |
| 推进按钮 | 「下一时段 ▸」（4 次一循环） | 「歇一日 ▸」随时可用：写日记/夜谈/早睡三选一后 nextDay() |
| 立传 | 主线门禁（未胜传主不可立传） | 可选支线，Writing.duelReady() 恒真，duelWon() 降级为面板软提示 |

关键收益是映射表代替了时序耦合：协会开张、刀禁期、试炼解锁、番外人物客串这些既有内容全部只认 G.ch 阈值，于是"打 m4 → 协会开张""打 m6 → 刀禁期起"自动成立，无需逐个改判断；老档也天然兼容（syncChapter 只进不退，Engine.syncWorldFlags() 按当前 G.ch 补齐解锁）。

- 成传战解耦：原「未胜传主不可立传」的门禁撤下，Writing.duelReady() 恒真、Writing.duelWon() 降级为面板软提示（"未与传主一战——不影响立传，胜之另可录其技"）。立传从"主线必经"变成"随时可写的支线玩法"。

- 首战即首戏：27 个角色映射到马刀风云剧本卷（SCENE_OF_CHAR），首次约战自动挂接该卷战前台词，胜利/失败自动接战后评——两作台词资产全量复用。

- 终焉之战：主线 m8 与挑战校长均触发 s14 特殊战场（钦法+校长双人、为兵助阵、校长室柜子地形、hpScale 0.78）。

- 刀禁期：G.ch ≥ 12（即 m6 刀禁令风波之后）起"师怒禁刀"。楼内约战 25% 触发钦法巡查，三选一应对，失败"缴刀两日"（flags.duelBanDays，约战全 blocked，次日递减）——把第一个游戏的世界观结局（禁刀）变成第二个游戏的风险系统。

- 终章：主线九节全成后，任务卡转为「刀史收卷」并出现「终章 · 高考」入口。AI 读史结局沿用春秋笔，新增刀的三档结局变体（0 胜/普通/30+胜），收在"写进书里的刀，不会消"。

## 2.4 其他模式与内容

- 名场面事件：68 条校园名场面（场景绑定、亲历得料、长好感）改为"本章皆可见"，不再受时段窗口限制；漏过的史料可托人打听（好感≥15，转述版文笔-1）。这是世界层的风味与史料来源，与任务系统并行不悖。

- 锦标赛：waves 三连战（鲁豪→小川→子琛，restFull 充分休整，hpScale 0.68），胜利三技全录+冠军成就。协会随主线 m4 开张（Engine.syncWorldFlags() 按 G.ch ≥ 8 置 flags.xiehui），不再依赖某条事件被触发。

- 生存：引擎 survival 模式直通（波次+三选一增益），按波次给零花钱，3 波起计胜场。

- 高难试炼：六座关卡，解锁条件统一为「G.ch 阈值 + 已胜某传主」，因此随主线自然渐次开放。

# 3. 测试体系

| 层 | 内容 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 引擎层（Node，无需浏览器） | 前作 15 个测试整体移植：规则/状态/极难/AI 四档/平衡基线/模糊测试/压测；本章新增特则专项 test_rules2.mjs（8 断言）与被动继承专项 test_passives.mjs（11 断言，含未装备/敌方不受影响两组对照） | 全部 ALL PASS（路径修复 tests/battle/helpers/engine_env.mjs） |
| 马之二技/噩梦 AI | test_horse.mjs（9 断言：驱赶位移/踩踏/免疫/锁门/回归）；噩梦档 AI 为枚举走位×行动取最优（aiActNightmare，威胁模型打分） | 全部 ALL PASS |
| 主线平衡采样 | mainquest_winrate.mjs：9 节 × 4 难度 × N 场的 greedyBot 胜率表，直读 window.Quests 真配置（脚本不再维护副本）；玩家按"到该节时的大致成长"分档建模 | 调平后无 easy/normal 0% 项；调参记录见 §4.1 |
| 剧情链路（Playwright） | tests/quest_flow.mjs 30 项：择难度→开局即主线→赏格随难度→章节映射链（m4 协会/m6 刀禁/m9 终章）→歇一日→立传解耦→支线触发与解锁→点将出征→任务点错位 | 全 PASS |
| 全链路（Playwright） | smoke.mjs 56 项断言：装配→择难度开局→任务卡/令标记/进度→约战→战斗→结算→回世界→刀谱→立传解耦→首战剧本→主线任务端到端（接战→胜→赏格×难度→推进 m2→卡片刷新）→锦标赛三波→生存波次→弹层治理→白板/修炼购买→试炼解锁与首通稀有卡；对源码版与打包单文件版双跑 | 全 PASS，截图 17 张入 testshots/ |

引擎层的可测性红利在本项目直接兑现：融合层对引擎的改动（yinkesi 通用技能、_nextWave 波次号时序、六条剧情特则、测试路径）全部被既有测试拦截回归，无需人工比对。

注：tests/quest_flow.mjs 需要 Playwright；本机安装方式见 §5。

# 4. 开发过程中的真实缺陷档案

| # | 缺陷 | 根因 | 修复 | 回归 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 约战后战场永不打开（BattleUI is not defined） | main.js 引用了不存在的模块别名 | 统一走 SJI_UI.startBattle | smoke |
| 2 | 战斗按钮/画布/键盘全部无响应 | SJI_UI.boot() 无人调用（马刀原版由其 main.js 启动） | battle-ui 自启动 | smoke |
| 3 | 结算按钮"可见但点不到" | #battle 一直带着初始 hidden 类隐形渲染，showOverlay 只切 on | show/hide 同步切 hidden | smoke + 截图 |
| 4 | 结算页出现但按钮不可见 | 显示结算时战场视图未隐藏，内容溢出滚动区 | showScreenResult 同步隐藏 #battle-stage | smoke |
| 5 | 老存档/新字段冲突 | const 全局不挂 window，跨模块以 window.Blades 互访恒为 undefined | 改用 typeof Blades 判活；刀谱/门禁/图鉴三处 | smoke（门禁用例） |
| 6 | 生存模式"卡在增益弹层" | 波次号在增益选择前递增，观察者误判已入下一波 | _nextWave 将 survivalWaveNo 推移移到 pickBoon 之后 | stress + smoke |
| 7 | 场景动作（读书/购物/协会入口）在无 NPC 处不出现 | updateCtx 以 if (!near) return 早退 | 场景动作独立于 near 判活 | smoke |
| 8 | 测试中约战时灵时不灵 | 80 距离外约战语义是"先走近" | 测试改为轮询 challenge 直至对话弹出 | smoke |
| 9 | 任务完成后指引卡不刷新，页面报 render is not defined | Quests.complete() 裸调全局 render()，应为 this.render() | 改 this.render() | quest_flow + smoke |
| 10 | HUD 段位章永远显示「未入册」 | (window.Blades && Blades.rankName()) ¦¦ '未入册'——window.Blades 恒 undefined，短路后永远走兜底值。旧断言只查 textContent.length > 0，被"未入册"蒙混过关 | 改 typeof Blades !== 'undefined' && Blades.rankName()；断言改为不得含「未入册」 | smoke（新断言当场抓出） |
| 11 | 设置面板里的难度选择器从不渲染 | 同上：if (window.DIFFS && window.SJI_SAVE) 恒假，整段难度设置被静默跳过 | 改 typeof DIFFS !== 'undefined' | quest_flow（断言四档齐列） |
| 12 | 战斗内对话的说话人头像缺失 | window.PEOPLE_BY_ID 恒 undefined，真人一律退化到 MINOR_FIGS 兜底 | 改 typeof PEOPLE_BY_ID !== 'undefined' | smoke |
| 13 | 战大道具用后不落盘 | if (window.Save) Save.write() 恒假，道具销毁状态未写回存档，重载后道具"复活" | 改 typeof Save !== 'undefined' | 代码审查 |
| 14 | 静音开关无效 | Sfx.tone 查 G.muted，实际字段是 G.settings.muted | 改读 G.settings.muted | 代码审查 |
| 15 | 同场景两个任务点叠在一起，只能点到其中一个 | Quests.markers() 直接返回各任务原始坐标，nearMarker 与点击命中都取"最近一个"，重叠点互相遮蔽 | 新增显示位置 dpos：同场景距离 <70 的点按扇形摊开（左右各约 42px），绘制/点击/靠近检测统一用 dpos，寻路仍用原锚点 q.pos | quest_flow（两点分别命中） |

10–14 是同一类根因的连锁爆发（const 全局不挂 window），共 5 处；它们的共同特征是不报错、只静默走兜底分支，因此旧测试全部通过。教训写进 README「设计约定」，并新增了针对性的正向断言。

## 4.1 主线平衡采样记录（kiteBot，12 场/格）

mainquest_winrate.mjs 直读 window.Quests 真配置采样。调平动作与结果：

| 节 | 调整 | 终态胜率 E/N/H/X |
| --- | --- | --- |
| m2 三异能者 | 加 restFull，hpScale 1→0.75 | 92/67/17/0 |
| m3 三国刀 | 双人同场→先后单挑+阵间回血（greedy/kite 都不会拆双人阵），hpScale→0.65；特则 dyad→chaos（三国相争，贴合主题且利玩家） | 100/17/8/0 |
| m4 锦标赛 | hpScale 0.68→0.45 | 100/67/17/8 |
| m5 七班刀 | 加 hpScale 0.85（极难 0%→8%） | 100/58/58/8 |
| m6 刀禁令 | 加 hpScale 0.9 | 100/92/83/42 |

- m3 normal 17% 为有意保留的风筝教学关：鲁豪刀击翻倍惩罚贴身换血，kiteBot 拉扯后 8%→17%，人类玩家可正常拆解；继续压数值会毁掉这一节的教学意义。

- m2/m3 极难 0%：极难档（5 动/狂攻/无击破回血）叠加白板期本就近似无解，属设计上的"别在新档选极难"，已在玩法说明注明。

- 教训入档：greedyBot 对"高被动倍率近战"（鲁豪）集体 0 分，不能作为唯一平衡依据——bot 换成 kiteBot 后 m3 easy 从 13%→100%，同配置同种子。

# 5. 已知取舍与技术债

- 世界循环在战斗期间仅逻辑暂停，渲染仍以覆盖层遮挡（省一次重构，开销可忽略）。

- 战斗侧偏好（速度/AI/猜拳模式/特效）暂存 shiji_madao_v1，未并入世界设置面板——两套 localStorage 并存，导出互不影响。

- 战斗断点续战（马刀原版功能）在开放世界流中未接入口，快照机制保留。

- 引擎中约 40 处 charId === 硬编码被动（继承自马刀风云已知技术债），yinkesi 未新增同类分支。

- 时段字段未删干净：G.periodIdx 仍存在且被 NPC 调度与画面氛围读取（每天随机轮换），仅门控语义被移除。若将来要彻底去时段化，需一并改 World.placement()。

- G.ap / chDef().days 退化为死字段：spendAP() 恒真、nextDay() 不再查天数上限，两个字段保留只为老档兼容，未从存档结构中摘除。

- 测试环境依赖本机 Playwright：仓库不含 node_modules，smoke.mjs / tests/quest_flow.mjs 需 NODE_PATH 指向装有 playwright 的目录（本机为 C:\Users\LENOVO\.workbuddy\binaries\node\workspace\node_modules）。建议后续加 package.json 固化依赖。

- 技术报告 PDF 的重生成依赖本机 Word + pywin32：export_pdf.py 走 win32com 调用 Word；本机缺少 pywin32 时只能重生成 .docx。

# 6. 交付物

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| 实验史记·马刀行.html | 单文件成品（build.py 产物，双击即玩） |
| 实验史记·马刀行-玩法说明.txt | 玩家向说明书 |
| README.md / 技术报告.md(.docx/.pdf) | 开发者文档 |
| js/ css/ tests/ build.py smoke.mjs tests/quest_flow.mjs | 全部源码与测试 |
| tests/battle/engine/*.mjs | 15 个引擎 Node 测试 |
| testshots/*.png | 冒烟验收截图 |